## Slide 1
Formation pratique à l’AMélioration Continue
& à la recherche de solution
Sommaire:
1/définition et notions primordiales
2/ la fiche action industrielle typique et ses outils
3/ exercices
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 2
Sommaire:
1/définition et notions primordiales
2/ la fiche action industrielle typique et ses outils
3/ exercices
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 3
« Vaut ’il mieux donner un poisson à un mendiant et ainsi résoudre son problème à sa place?
Ou lui apprendre à pêcher? »
Ce qui implique de lui faire confiance et qu’il n’aura plus jamais besoin de nous…..
AMCO
Répétabilité dans le travail
(standard)
Observations de terrains
Constat de divergence
(en + ou en - )
Ne jamais être satisfait
Prise de recul / irritants
Criticité = gravité * fréquence
Démarche AMCO
1 tien vaut mieux que 2 tu l’auras
L’optimum est visé mais ce n’est pas pour aujourd’hui
Non retour en arrière
L’AMCO c’est la recherche de solution pour de (petits) problèmes du quotidien
ne nécessitant pas de CdC mais nécessitant une gestion de projet
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 4
La méthodologie de base :
PDCA / roue de Deming (1900-1992)
Prendre garde à
Une bonne formulation du problème
Trouver les causes racines pour y remédier et ne pas remédier à l’effet
Au régime transitoire amenant à la solution souhaitée
qui peut amener un recul TEMPORAIRE
(ex: modification de SdB)
La mise en place d’indicateur(s) permettant de mesurer le gain du projet
Une vérification sur le terrain
Mettre à jours les standards
Ne pas oublier de pérenniser par la mise en place de pokayoké si possible
Finaliser le projet (Rex)
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 5: Les différentes variantes de gestions de problèmes
PDCA
Plan
Do
Check
Act
QRQC
PDCA en urgence sur l’effet
PDCA posé sur les causes
PDCA
+ Notion d’urgence
DMAIC
Define
Mesure
analyse
Improve
Control
PDCA
+ indicateurs
+ causes racines
8D
Constituer l’équipe
Décrire le problème
Contenir le problème
Identifier les causes racines
Déterminer les actions correctives
Mettre en œuvre puis valider les actions correctives
Prévenir la récurrence
Clôturer
PDCA
+ groupe de travail
+ causes racines
+ Notion d’urgence
+ indicateurs
A3 / fiche action
Forme graphique d’une méthode de résolution de problème
On y met ce dont on a besoin

## Slide 6
Sommaire:
1/définition et notions primordiales
2/ la fiche action industrielle typique et ses outils
3/ exercices
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 7
8D
Constituer l’équipe
Décrire le problème
Contenir le problème
Identifier les causes racines
Déterminer les actions correctives
Mettre en œuvre puis valider les actions correctives
Prévenir la récurrence
Clôturer
Fiche action 8D
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 8
1. Constituer l’équipe
Liste des intervenants de l’équipe avec leurs fonctions dans celle-ci
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 9
2. Décrire le problème
QQOQCCP
Nota Bene:
Par « pourquoi? », il faut entendre « en quoi? » (conséquence du problème)
ou « Pourquoi cherches tu à résoudre ce problème? »
Obtenir des réponses précises et factuelles
« La formulation d’un problème est souvent plus importante que la solution elle-même… »
(Pareto ou ABC si nécessité de trier une population par les stat. :
cf + loin)
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 10
3. Contenir le problème
PDCA rapide basé sur la résolution de l’effet et non de la cause du problème!
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 11
4. Identifier les causes racines
5 pourquoi
Valider ou infirmer les causes sur le terrain
Itérer autant que nécessaire
S’assurer que la chaine des causes est cohérente
1 cause racine => 1 action corrective
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 12
4. Identifier les causes racines
Diagramme Ishikawa (5M)
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 13
4. Identifier les causes racines
Diagramme Ishikawa (5M)
Le 8M est complémentaire et imbriqué dans le 5P et inversement!
  Y a-t-il assez de branches (5P) dans le 8M?
  Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?
8M ou diagramme d’Ishikawa étendu:
8 domaines de causes racines (voire 9!) :
Matière
Moyens de productions
Main d’œuvre
Méthode
Milieu
Moyens de contrôle
Moyens financiers
Management
(Maintenance)
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 14
Matière
Moyens de productions
Main d’œuvre
Méthode
Milieu
Moyens de contrôle
Moyens financiers
Management
(Maintenance)
  Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 15
  Y a-t-il assez de branches (5P) dans le 8M?
2P
3P
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 16
5. Déterminer les actions correctives
Pareto / 20-80 / ABC(D)
Dét. d’un (SEUL) critère d’analyse
Classification de la population (causes) suivant le critère décroissant
3. Calcul du % cumulé du critère
4. Tracé de la courbe
B % cumulés
   graphe carré 
  C
  A produits à classer
5. Dét du ratio de discrimination : RD= [AC] / [AB]
6. Dét. Des familles
de population impactantes
RD 
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 17
5. Déterminer les actions correctives
Matrice de selection
Matrice de priorisation
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 18
Matière
Moyens de productions
Main d’œuvre
Méthode
Milieu
Moyens de contrôle
Moyens financiers
Management
(Maintenance)
  Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 19
6. Mettre en œuvre et valider les actions correctives
Plan d’action
Indicateurs opérationnels
Valeur initiale (sans amélioration)
Valeur cible
Valeur atteinte
M
o
n
t
h
I
n
d
i
c
a
t
o
r
P
9
9
J
u
n
M
a
y
A
p
r
M
a
r
F
e
b
J
a
n
D
e
c
N
o
v
O
c
t
S
e
p
A
u
g
J
u
l
J
u
n
M
a
y
A
p
r
M
a
r
F
e
b
J
a
n
5
4
3
2
1
0
I
n
d
i
c
a
t
o
r
C
o
n
t
r
o
l
C
h
a
r
t
Arrêt de la mesure
  Dès stabilisation
  Date & signature
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 20
7. Prévenir la récurrence
Poka-Yoke / détrompeur
L’humain est faillible car
  La distraction, le manque de concentration, la fatigue
  Une mauvaise communication
  Le personnel non formé
  Des erreurs de négligence, le non respect des règles
  Le stress, les temps de contrôle insuffisants
  Le manque de standards, des standards mal définis
  Très rarement … des erreurs intentionnelles
Objectif
  Empêcher les erreurs de se produire
  ou détecter les erreurs avant qu‘elles ne créent un défaut,
  ou détecter immédiatement un défaut pour empêcher qu’il arrive jusqu’au client
Ne sont pas des poka-yoke:
  La formation des opérateurs
  Les modes opératoires
  La discipline vis-à-vis des opérateurs
  Pourquoi?
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 21
Sommaire:
1/définition et notions primordiales
2/ la fiche action industrielle typique et ses outils
3/ exercices
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr

## Slide 22
Je vous remercie de votre attention
Et n’hésitez pas à me contacter pour toute remarque ou suggestion
Vincent Bonin @ vincent.bonin@uphf.fr